Утверждаю

Председатель комиссии

____________ В.С. Орноев

ПРОТОКОЛ

выездной общественной комиссии по контролю за реализацией мероприятий по

благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Свирск, ул. Дзержинского, 3 в рамках исполнения подпрограммы

«Формирования современной городской среды на 2017 год»

Дата: 30 ноября 2017 года

Место проведения: дворовая территория многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Свирск, ул.Дзержинского, 3

Формат: выездное заседание общественной комиссии.

Уведомление о выездном заседании общественной комиссии было размещено в местах общего пользования (доски объявлений, библиотека).

Количество участников: состав общественной комиссии определен Постановлением администрации от 25.04.2017 года № 428 «Об утверждении состава общественной  комиссии для организации общественных обсуждений, оценки предложений заинтересованных лиц, осуществления контроля за реализацией подпрограммы «Формирования современной городской среды на 2017 год» муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «город Свирск» на 2017-2019 гг.» (с изменениями от 29.06.2017 года № 587).

Присутствовали:

Орноев В.С.– мэр города Свирска, председатель комиссии.

Махонькин Д.И.– заместитель мэра города - председатель комитета по жизнеобеспечению, заместитель председателя комиссии.

Балсахаева Т.В. – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Бережных Е.Н. – 	председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город Свирск»;

Быков В.П. – начальник МУ «Департамент единого Заказчика»;

Козлова Г.С. – председатель совета местного отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»;

Марач С.В. – председатель Думы муниципального образования «город Свирск»;

Павлова В.Я. – председатель совета женщин г.Свирска;

Паславская Ж.Я. – начальник отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства, главный архитектор;

Прохоров М.П. – активист регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»;

Савенкова Л.В. – председатель комиссии Общественной палаты по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии;

Приглашенные:

Овсепян А.А. – начальник строительного участка, представитель ООО «ИркутскПрофСтрой»;

Венгжина А.В. - уполномоченный представитель собственников МКД.

Повестка заседания:

- Отчет о реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Свирск, ул. Дзержинского, 3.

- Контроль выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Свирск, ул. Дзержинского, 3.

Ход заседания

## По первому вопросу заседания. Заслушали информацию Махонькина Д.И. «О реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Свирск, ул. Дзержинского, 3.

## В целях создания условий для повышения качества и комфорта городской среды в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» по результатам проведенного электронного аукциона Комитетом по жизнеобеспечению администрации города заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по ул. Дзержинского, 3, подрядчиком является ООО «ИркутскПрофСтрой». Конечный срок выполнения работ по контракту – 30.10.2017 года.

## Подрядчиком выполнены следующие виды работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренные проектом в рамках заключенного муниципального контракта:  ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн; оборудование детских площадок; оборудование спортивных площадок; оборудование автомобильных парковок; озеленение территорий; обустройство площадок для отдыха; обустройство контейнерной площадки, обустройство ограждений.

Решение: принять к сведению представленную информацию.

- По второму вопросу. В ходе контроля выполненных работ комиссия выявила следующее: работ по благоустройству соответствуют проекту, выполнены в полном объеме и в установленный срок.

Голосовали:

За – 12 человек;

Против  - нет;

Воздержался - нет.

Решение: работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Свирск, ул.Дзержинского, 3 выполнены удовлетворительно и в установленный срок.

Секретарь комиссии 								Т.В.Балсахаева

Согласовано:

Быков В.П.  ______________________             Бережных Е.Н. ___________________

Козлова Г.С. _____________________             Махонькин Д.И.__________________

Марач С.В. ______________________             Павлова В.Я. ____________________

Паславская Ж.Я.  _________________              Прохоров М.П. __________________

Савенкова Л.В. __________________