РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Муниципальное образование «город Свирск»

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«25 » марта 2016 года                                                        		        № 200

Об утверждении инвестиционных

программ для ООО УК «Водоканал»

В соответствии c Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь законом Иркутской области от 6 ноября 2012 г. № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», подпунктом 5 пункта 1 статьи 8, статьей 51 Устава муниципального образования «город Свирск», на основании решения тарифной комиссии муниципального образования «город Свирск»

# от 24 марта 2016 г. № 2, администрация города

# П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить инвестиционную программу обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Водоканал» по развитию системы водоснабжения на 2016 – 2018 годы согласно приложению № 1.

- Утвердить инвестиционную программу обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Водоканал» по развитию системы водоотведения на 2016 – 2018 годы согласно приложению № 2.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

- Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города - председателя комитета по жизнеобеспечению (Махонькин Д.И).

Мэр 											   В.С. Орноев

РАССЫЛКА

1 экз. - дело

1 экз. - заместитель мэра города – председатель комитета по жизнеобеспечению

1 экз. – ООО УК «Водоканал»

Электронная версия правового акта и приложение к нему соответствует бумажному носителю.

ПОДГОТОВИЛ

Начальник отдела цен, тарифов и

энергосбережения							Е.Б. Лысенко

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель мэра города					А.В.Батуева

Заместитель мэра города -

председатель комитета по

жизнеобеспечению							Д.И.Махонькин

Заместитель мэра города

по социально-культурным вопросам				Н.В.Петрова

Председатель комитета по финансам                                     Л.В.Минко

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом					Е.Н. Бережных

Начальник юридического отдела					С.А. Страхова

Руководитель аппарата администрации 				Г.А.Макогон

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

от 25.03.2016 г. № 200

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ООО УК «Водоканал»

по развитию системы водоснабжения

на 2016 – 2018 годы

город Свирск,

2016 год

## 1. Паспорт инвестиционной программы

| Наименование Программы | ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ООО УК «Водоканал» по развитию системы водоснабжения на 2016 – 2018 годы |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты ответственных лиц | ООО Управляющая компания «Водоканал» Иркутская область, г.Свирск, ул.Ленина,29 Тел.(39573)21702, эл.почта: svirsk-voda@yandex.ru |
| Наименование органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Муниципальное образование «город Свирск», Иркутская область, г.Свирск, ул.Ленина,33 |
| Цели и задачи инвестиционной программы | Цели: - Экономия электрической энергии; - Приведение инфраструктуры коммунального водоснабжения в соответствии с требованиями стандартов качества; - Повышение уровня надежности и безопасности эксплуатируемых объектов. Задачи: - модернизация существующих объектов (с высоким уровнем износа) коммунальной инфраструктуры; - повышение эффективности управления объектами управления коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации инвестиционной программы | 2016 - 2018 гг |
| Перечень инвестиционных проектов (основных мероприятий инвестиционной программы) | Модернизация насосной станции «Киевская» |
| Объемы и источники финансирования инвестиционной программы | Собственные средства предприятия на сумму-2121,6 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы; | - Сокращение количества аварий и повреждений в системе водоснабжения; - Сокращение жалоб и претензий к качеству предоставляемых услуг по водоснабжению; - Улучшение качества управления производственным процессом в системе коммунального водоснабжения |
| Система организации и контроля за исполнением инвестиционной программы | Администрация МО «город Свирск». |

2. Общие положения

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», техническим заданием на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения города Свирска Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Водоканал» (ООО УК «Водоканал») разработало Инвестиционную программу на период 2016-2018 годы.

Основу документа составляет система программных мероприятий на 2016-2018 года, необходимых для эффективного функционирования системы водоснабжения в г.Свирске.

Финансовые потребности организации коммунального комплекса – ООО УК «Водоканал», участвующей в реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет собственных средств предприятия.

Сводная смета затрат Инвестиционной программы

Таблица №1

| Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- |
|  | 2016г | 2017г. | 2018г. | Итого |
| Инвестиционный проект по повышению качества водоснабжения | 663,8 | 707,0 | 750,8 | 2121,6 |

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:

- повышением надежности работы системы водоснабжения;

- повышением качества оказываемых услуг по обеспечению потребителей водой.

Достижение поставленных задач возможно при использовании современного оборудования и технологий, используемых при модернизации объектов, обслуживаемых ООО УК «Водоканал» города Свирска.

3. Общие сведения об инициаторе Инвестиционного проекта

Инвестиционная программа ООО УК «Водоканал» по развитию системы водоснабжения на 2016 – 2018 годы разработана Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Водоканал» (далее – Предприятие) на основании технического задания на разработку инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденного постановлением администрации муниципального образования «город Свирск» 25.11.2015 № 831.

Дата регистрации – 25.10.2013г., начало работы предприятия 01.01.2014г.,

ОГРН 1133850040906, свидетельство о государственной регистрации: серия 38 № 003575092.

Постановка на учет в налоговом органе - МИФНС № 18 по Иркутской области 25.10.2013 г., свидетельство о постановке на учет 38 № 003575093, ИНН 3851997853 КПП385101001.

Предприятие внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1133850040906.

Деятельность Предприятия осуществляется на основании Устава.

Основными видами деятельности предприятия являются: сбор, очистка и распределение воды (41.00.) и удаление и обработка сточных вод (90.00.1).

Местонахождение Предприятия: 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Ленина,29.

Почтовый адрес Предприятия: 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Ленина,29, телефон: 8 (39573)- 2-17-02

Генеральный директор: Бадмаев Станислав Гавриилович

4. Цели, задачи и результаты реализации программы

Цели программы:

- экономия  электрической энергии;

-приведение инфраструктуры коммунального водоснабжения в соответствии с требованиями стандартов качества;

- повышение уровня надежности и безопасности эксплуатируемых объектов.

Задачами Инвестиционной программы являются:

- модернизация существующих объектов (с высоким уровнем износа) коммунальной инфраструктуры;

- повышение эффективности управления объектами управления коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционная программа учитывает требования:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказа Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказа Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Свирск» с 2014 по 2024 год.

Целевые показатели

За счет реализации Инвестиционной программы планируется обеспечить достижение целевых индикаторов, характеризующих состояние систем коммунальной инфраструктуры (приложение №1)

5. Показатели финансово-хозяйственной деятельности по водоснабжению инициатора инвестиционного проекта

Технологический процесс водоснабжения в центральной части города Свирска предусматривает подъем воды водозабором г.Черемхово и транспортировка воды с водозабора г.Черемхово до потребителей по водопроводным сетям, находящимся на обслуживании ООО УК «Водоканал». Подача холодной воды на Микрорайон осуществляется насосными станциями. Технологический процесс подъема воды в Микрорайоне осуществляется через скважины. Водопотребление осуществляется через водоразборные колонки.

Перечень и характеристика водопроводных сетей, эксплуатируемых Предприятием.

| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение: |
| Общее количество водопроводов, из них: из поверхностных водоисточников | шт. | 1 1 |
| Производственная мощность водозабора, | тыс. м3/сутки | 12 |
| Количество артезианских скважин | шт. | 5 |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 1979-1995 |
| Количество водонапорных насосных станций | шт. | 2 |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 1961,1971 |
| Количество водонапорных башен Объем | шт. м3 | 1 5 |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 1969 |
| Общая протяженность водопроводных сетей, из них: | км | 36,1 |
| ø свыше 500 мм |  | 0 |
| ø от 300 мм до 500 мм |  | 5,3 |
| ø от100 мм до 300 мм |  | 16,8 |
| ø от 50 мм до 100 мм |  | 14 |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 1940-1999 |
| Количество водоразборных колонок | шт. | 73 |
| Количество пожарных гидрантов | шт. | 48 |

Натуральные показатели деятельности Предприятия по водоснабжению в динамике за 2014 - 2015 г.г.:

| Показатели | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. план |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Получено воды всего: в т.ч. со скважин | тыс.м3 | 1281,6 124,2 | 1058,9 125,12 | 1228,1 125,1 |
| Потери воды всего: | тысм3 | 213,6 | 103,4 | 214,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| нормативные | тыс.м3 | 213,6 | 103,4 | 214,5 |
| сверхнормативные | тыс.м3 |  |  |  |
| В процентах к полученной воде: |  | 16,7 | 10 | 17,5 |
| Реализация воды потребителям – всего | тыс.м3 | 1068 | 955,5 | 1013,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Население | тыс.м3 | 590 | 525 | 579 |
| Бюджетные потребители | тыс.м3 | 22 | 21,2 | 22 |
| Прочие | тыс.м3 | 456 | 409,3 | 412,6 |

Анализ доходной базы Предприятия  в динамике за 2014-2015 г.г.(тыс. руб.)

|  | 2014 г. | 2015 г. (план) |
| --- | --- | --- |
|  | доходы | расходы | доходы | расходы |
| Начислено | 17901 | 17562 | 22552 | 21478 |
| в том числе по основному виду деятельности | 17901 | 17562 | 22552 | 21478 |
| Выручка | 16125 |  |  |  |
| в том числе от прочей деятельности |  |  |  |  |
| Дебиторская задолженность | 1776 |  |  |  |

Структура себестоимости по услугам водоснабжения в динамике

за 2014- 2015г.г. (тыс.руб.)

| Наименование показателей | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- |
|  | факт | уд.вес, % | Тариф | уд.вес, % |
| Оплата труда | 2018 | 11,43 | 2657,9 | 12,4 |
| Отчисления на социальные нужды | 609 | 3,45 | 802,7 | 3,74 |
| Электроэнергия | 775,3 | 4,39 | 739 | 3,44 |
| Работы и услуги производственного характера | 1838,6 | 10,42 | 3422,9 | 15,9 |
| в том числе текущий и капитальный ремонт | 1838,6 |  | 1777,2 |  |
| Покупная вода | 7679,4 | 43,5 | 10394,5 | 48,4 |
| Цеховые расходы | 1210,8 | 6,86 |  |  |
| Общехозяйственные расходы | 2879,4 | 16,31 | 2627 | 12,22 |
| Аренда | 641,6 | 3,63 | 834,4 | 3,9 |
| Себестоимость | 17652,1 | 100,0 | 21478,4 | 100,0 |
| Расходы ,относимые на прибыль |  |  | 1073,9 | 5 |
| Полная себестоимость |  |  | 22552,3 |  |
| Объем отпуска воды (тыс. куб.м) | 955,5 |  | 1013,6 |  |
| Себестоимость 1 куб.м воды (руб./куб.м) | 18,38 |  | 22,25 |  |
| Действующий тариф 1 куб.м воды (руб./куб.м) (/для населения) | 1 п/г-19,74/ 18,15 2 п/г-21,12/ 18,80 |  | 1 п/г-21,12/ 18,80 2 п/г-22,25/ 18,80 |  |
| Стоимость покупной воды 1 куб.м воды (руб./куб.м) | 8,63 |  | 9,23 |  |
| Рост тарифа к уровню прошлого года | 107 |  | 105,4 |  |

Как видно из таблицы основными статьями затрат являются электроэнергия, оплата труда с отчислениями, текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств, арендная плата, общехозяйственные расходы. Высокая доля затрат на электроэнергию подчеркивает необходимость выполнения энергосберегающих мероприятий инвестиционной программы. Высокая доля оплаты труда в структуре себестоимости указывает на необходимость проведения мероприятий по автоматизации производственного процесса, сокращению ручного труда. Высокая доля затрат на текущий ремонт свидетельствует о высокой изношенности основных фондов и о необходимости их реконструкции и модернизации.

Динамика выполнения текущих и капитальных ремонтов

за период 2014-2015г.г.

| Показатели | Единица измерения | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт и т/о |  |  |  |
| План (тариф) | тыс. руб. | 2687 | 1777,2 |
| Факт | тыс. руб. | 1838,6 |  |
| Источник финансирования | тыс. руб. |  |  |
| собственные средства | тыс. руб. | 1838,6 | 1777,2 |
| местный и областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт |  |  |  |
| План (тариф) | тыс. руб. | 3412 | 3522 |
| Факт | тыс. руб. | 3412 | 3522 |
| Источник финансирования | тыс. руб. |  |  |
| собственные средства | тыс. руб. |  |  |
| местный и областной бюджет | тыс. руб. | 3412 | 3522 |

6. Анализ существующих проблем в системе водоснабжения

Водопроводные сети эксплуатируются с 50-х годов прошлого столетия (износ 65%). На отдельных участках сетей нормативный срок эксплуатации истек, уровень фактического износа составляет 100%. Отсутствие запорно-регулирующей арматуры на сетях водоснабжения создает проблему при отключении аварийных участков – прекращается водоснабжение всего района по данной водопроводной ветки. С целью снижения вероятности возникновения аварий и утечек на сетях водопровода, для уменьшения объемов потерь воды следует выполнять своевременную замену изношенных трубопроводов. Кроме того, необходимо строительство новых сетей водоснабжения для обеспечения потребителей с недостаточной степенью благоустройства питьевой водой.

Основные технические трудности, которые испытывает предприятие, заключается в следующем:

- нестабильность давления в водопроводных сетях приводит к преждевременному выходу из строя трубопроводов и насосного оборудования;

- высокий износ сетей водоснабжения и как следствие увеличение вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- отсутствие денежных средств приводит к систематическому недоремонту изношенных сетей водоснабжения, что увеличивает протяженность сетей со 100% износом.

Существующая проблема водоснабжения Микрорайона заключается в моральном и физическом износе схемы водоснабжения Микрорайона.

В настоящее время водоснабжение Микрорайона осуществляется следующим образом:

насосная станция первого подъема «Киевская» производит подачу воды из магистрального водовода в накопительный резервуар, расположенный на Микрорайоне с помощью консольных центробежных насосов. Из резервуара насосная станция второго подъема производит подачу воды в разводящую сеть Микрорайона с помощью консольных центробежных насосов. Обе станции круглосуточно обслуживают машинисты насосных установок в количестве 4 человек с режимом работы сутки через трое. На насосных станциях полностью отсутствуют приборы автоматического управления технологическим процессом. Человеческий фактор имеет определяющее значение в осуществлении водоснабжения Микрорайона. Машинист своими действиями поддерживает оптимальный уровень воды в резервуаре и давление в разводящей сети поселка. Все переключения оборудования производятся вручную. Данная схема не отвечает современным требованиям водоснабжения ни в техническом, ни в экономическом плане.

ООО УК «Водоканал»  на постоянной основе осуществляет контроль качества подаваемой потребителям воды. Отклонений от нормативов качества не зафиксировано.

Проводимые ремонты в трехлетний период позволили снизить утечки и неучтенные потери воды в системе водоснабжения города с 15% до 9%. Отмечено снижение количества аварийных ситуаций с 7 до 4 в 2013, 2014 годах (в 2012 г. – 10 аварийных ситуаций). В связи с проведенными капитальными ремонтами, и доведение гидравлического режима (за счет ввода в эксплуатацию узла регулирования) до минимальных нормативных показателей не позволяет полностью исключить аварии в связи с ветхостью сетей. Результатом проведенных ремонтов служит снижение объемов  покупной воды от ООО «Водозабор г.Черемхово» на 15% в 2015г по сравнению с предыдущим годом и соответственно снижение затрат на покупную воду в 2015г. на сумму 1 390 тыс.руб. Экономический эффект от проведенных капитальных ремонтов складывался из снижения общей суммы затрат за покупную воду при росте тарифа (с 8,63 руб. на 9,23 руб за м3 рост на 9,5%) (снижение на сумму - 203 тыс.руб. по сравнению с 2014 годом, и снижение объема потерь воды на 78,2 тыс.м3 на сумму 722 тыс.руб.

7. Перечень и описание мероприятий инвестиционной программы

Для достижения цели Инвестиционной программы планируется провести модернизацию насосной станции «Киевская»: установка станции повышения давления с частотным регулированием.

Мероприятия инвестиционной программы отражены в приложение № 2.

Эффективное снабжение питьевой водой все больше требует интеллектуальных систем, состоящих из оптимально согласованных друг с другом компонентов, как например, системы установок повышения давления с высоконапорным центробежным насосом для постоянного давления на максимальных высотах. Благодаря сочетанию высокоэффективной гидравлики и энергосберегающих моторов, насосы потребляют на 15% меньше электроэнергии, чем насосы с обычными моторами и обычной конструкцией гидравлики. Высокоэффективная объемная гидравлика центробежных насосов высокого давления обеспечивает большой прирост давления на каждой ступени при относительно высоком КПД. По этой причине и благодаря оптимизированному корпусу насоса, который сводит к минимуму гидравлические потери, прирост напора на каждой ступени почти на 33% выше, чем у обычных насосов.

На насосной станции первого подъема «Киевская» в данный момент установлено 3-х консольных насоса: К100-65-250 (Q-100м3/час, H-80м, Р=37кВт), К100-65-200(Q-100м3/час, H-50м, Р=30кВт), К80-50-200а (Q-45м3/час, H-40м, Р=15кВт) общей мощностью 82 кВт. Предлагается смонтировать насосную установку повышения давления

Гранфлоу УНВ 3 DPV 15/8 7,5 Квт ЧР/К с диаметром напорного патрубка 80 мм, состоящую из 3-х высоконапорных насосов марки DPV 15/8 7,5 общей мощностью 22,5кВт, общей производительностью Q-35м3/час и напор Н-80м. Установка выполнена на насосах DPV (Нидерланды), оснащенными частотными преобразователями нового поколения. Насосы установлены на раме с изоляционными регулируемыми ножками и оснащены трубной обвязкой из нержавеющей стали. Все насосы оснащены задвижками, обратными клапанами и фитинговой системой, позволяющей легко демонтировать насос. Напорный трубопровод имеет смонтированный манометр, мембранный бак и датчик давления. Встроенная система контроля выходного давления автоматически поддерживает требуемую величину в соответствии с заданной. Установка состоит из трех насосов (два рабочих, один резервный). Установка работает полностью в автоматическом режиме. Поставляется в комплектации «под ключ».

Общая сумма капитальных вложений до 2018 года должна составить 2121,6 тыс. руб.

Финансовые потребности ООО УК «Водоканал» необходимые для реализации инвестиционной программы будут обеспечены за счет собственных средств предприятия.

Расчет тарифных последствий в результате реализации программы

Для реализации настоящей инвестиционной программы предусмотрены финансовые средства в сумме 2121,6 тыс. руб. Источник финансирования – собственные средства предприятия.

Источником погашения инвестиционных средств является арендная плата за имущество, включенная в затраты долгосрочных тарифов на питьевую воду, в сумме

2121,6 тыс. руб. Таким образом, тарифные последствия в результате реализации инвестиционной программы не превысят прогнозных индексов повышения цен на услуги водоснабжения. Услуга водоснабжения для потребителей доступна.

| Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на питьевую воду, руб./куб.м. | 22,25 | 22,30 | 23,27 | 24,44 |
| Рост тарифа, % |  | 100,2 | 104,3 | 105,0 |
| Предельный индекс изменения тарифа, установленный законодательством, % |  | 103,9 | 107,0 | 106,2 |

8. График выполнения работ по инвестиционным мероприятиям инвестиционной программы

| Мероприятие | Цели реализации мероприятия | Адрес объекта | Период реализации мероприятия по годам | Планируемые объемы финансирования – всего, тыс. руб. | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 г | 2017 г | 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
| Модернизация насосной станции «Киевская» | Экономия эл.энергии. Приведение инфраструктуры коммунального водоснабжения в соответствии с требованиями стандартов качества. Повышение уровня надежности и безопасности эксплуатируемых объектов. | Насосная станция «Киевская» | 663,8 | 707,0 | 750,8 | 2121,6 | 0 | 0 | 663,8 | 0 | 0 | 707,0 | 0 | 0 | 750,8 |
| Всего по предприятию |  | 663,8 | 707,0 | 750,8 | 2121,6 | 0 | 0 | 663,8 | 0 | 0 | 707,0 | 0 | 0 | 750,8 |

9. Финансовый план на период реализации программы

Планируемые на период 2016 - 2018г.г. натуральные и финансовые показатели деятельности Предприятия:

| Показатели | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация воды потребителям – всего, | тыс. куб.м | 984,418 | 984,418 | 984,418 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| население | тыс. куб.м | 525,225 | 525,225 | 525,225 |
| бюджетные потребители | тыс. куб.м | 21,214 | 21,214 | 21,214 |
| прочие потребители | тыс. куб.м | 437,979 | 437,979 | 437,979 |

Затраты на водоснабжение

| Статьи затрат | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операционные расходы | тыс.руб. | 8152,6 | 8668,3 | 9079,4 |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 885,2 | 956,0 | 1031,5 |
| Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 11864,3 | 12171,0 | 12785,7 |
| в т.ч. расходы на аренду | тыс.руб. | 707,2 | 707,2 | 707,2 |
| Всего расходов | тыс. руб. | 20902,1 | 21795,3 | 22896,6 |

В смету затрат включены инвестиции на сумму арендной платы в размере

2121,6 тыс.руб.

Потребность в инвестициях

| Инвестиции | 2016 г | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая потребность в инвестициях | 663,8 | 707,0 | 750,8 |
| в том числе |  |  |  |
| проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 |
| приобретение материалов и оборудования | 663,8 | 707,0 | 464,1 |
| строительно-монтажные работы | 0 | 0 | 0 |
| работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик | 0 | 0 | 281,7 |
| пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 |
| проведение регистрации объектов | 0 | 0 | 5 |
| расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.) | 0 | 0 | 0 |

Стоимость мероприятия подтверждена локальной сметой стоимостью работ.

# Объемы и источники финансирования инвестиционной программы

|  | Объем финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей без НДС) |
| --- | --- |
|  | Всего за период реализации программы | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Всего по Программе | 2121,6 | 663,8 | 707,0 | 750,8 |
| из них: Собственные средства предприятия | 2121,6 | 663,8 | 707,0 | 750,8 |

Доходы от услуги водоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация воды потребителям | тыс. куб.м. | 984,418 | 984,418 | 984,418 |
| Тариф на холодную воду | руб./куб.м. | 22,30 | 23,27 | 24,44 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 21952,7 | 22904,3 | 24060,6 |

10. Расчет показателей эффективности проекта

Экономическую эффективность и срок окупаемости мероприятий инвестиционной программы можно посчитать, используя один из экономических методов — дисконтирование. Ставка дисконтирования определена методом кумулятивного подхода. Учитывая такие риски, как риск соотношения задолженности населения и платежей за жилищно – коммунальные услуги, риск, связанный с возможностью составления прогноза, риск, связанный с высоким уровнем диверсификации, итоговая ставка дисконтирования составляет по годам: 2016 год – 12,4%, 2017 год – 13,9%, 2018 год – 14,2%.

Показателями производственной эффективности в рамках данной инвестиционной программы являются снижение объемов потерь, экономия материальных и трудовых ресурсов, энергосбережение, усовершенствование технологии, улучшение качества предоставляемых услуг, внедрение современных технологий и, как следствие, наличие прибыли в распоряжении предприятия.

Расчет фактора дисконта

Коэффициент дисконтирования di

1+di=(1+r/100)/(1+i/100)

r-ставка рефинансирования, равна 11%

i-индекс потребительских цен на 2016-2018 г. прогнозируется по годам на уровне 7,4%, 5,8%, 5,5%.

di2016 = (1+11/100)/(1+7,4/100)-1=0,0374 или 3,4%

di2017 = (1+11/100)/(1+5,8/100)-1=0,0423 или 4,9%

di2018 = (1+11/100)/(1+5,5/100)-1=0,0521 или 5,2%

Поправка на риски проекта:

- риск с соотношением платежей населения 3%

- риск с соотношением прогноза 6% (впервые установлены долгосрочные тарифы, показатель не ниже 6%)

Итого ставка дисконтирования по годам:

2016 год: 3,4%+3%+6%=12,4%

2017 год: 4,9%+3%+6%=13,9%

2018 год: 5,2%+3%+6%= 14,2%

Фактор дисконта:

2016 год    1/(1+12,4%/100)=0,890

2017 год    1/(1+13,9%/100)=0,878

2018 год    1/(1+14,2%/100)=0,876

Расчет экономической эффективности и окупаемости инвестиций

| Показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции | 663,8 | 707,0 | 750,8 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| собственные средства предприятия | 663,8 | 707,0 | 750,8 |
| Доходы с потребителей | 21952,7 | 22904,3 | 24060,6 |
| Затраты по водоснабжению | 20902,1 | 21795,3 | 22896,6 |
| Прибыль, оставшаяся после погашения инвестиций, произведенных за счет собственных средств | 1050,6 | 1109,0 | 1164,0 |
| Налог по УСН | 219,53 | 229,04 | 240,61 |
| Прибыль, оставшаяся после уплаты налога (чистый доход) | 831,07 | 879,96 | 923,39 |
| Дисконтированные инвестиции | 590,78 | 620,75 | 657,70 |
| Дисконтированные доходы | 739,65 | 772,60 | 808,89 |
| Дисконтированные доходы нарастающим итогом | 2321,14 |
| Индекс доходности |  |  | 2,09 |
| Срок окупаемости, лет |  |  | 0,8 |

Расчет индекс доходности инвестиций

ИДu = ЧДД / И + 1

дисконтированный денежный поток ЧДД, равен 2321,14 тыс.руб.

накопленный объем инвестиций И, равен 2121,6 тыс.руб.

ИДu = 2321,14/2121,6+1=2,09

Индекс доходности больше 1, инвестиционный проект эффективен.

Расчет срока окупаемости

СО=К/ЧДД

Дисконтированные капитальные вложения К, равен 1869,23 тыс.руб.

СО = 1869,23/2321,14=0,8 лет или 10 мес.

Срок окупаемости не превышает установленный срок реализации инвестиционной программы.

В результате проведения технических мероприятий инвестиционной программы в конце периода действия программы у предприятия в распоряжении остается свободная прибыль.

11. Оценка эффективности мероприятий инвестиционной программы

Реализация инвестиционного проекта предусматривает повышение эффективности работы ООО УК Водоканал», в т.ч. ресурсную составляющую. Условия, при которых предприятие способно исполнять свою функцию при высокой эффективности, называются условиями для устойчивого развития. Условия устойчивого развития заключаются в способности полного удовлетворения спроса на высококачественные услуги в условиях комфортной эксплуатации инфраструктуры.

Энергоэффективность- это использования энергетических ресурсов или характеристика достигаемого эффекта от использования единицы энергии.

Эффективность показывает, насколько результативным является потребление электроэнергии и реализация мероприятий по энергосбережению.

Для оценки рационального использования электроэнергии в водоснабжении целесообразно использовать удельный расход электроэнергии на один метр кубической воды (произведенной, поданной, перекаченной), кВт.час/м3.

В результате реализации мероприятий по инвестиционной программе, удельное потребление электрической энергии в 2018 году составит:

- по сооружениям перекачки и транспортировки воды– 0,29 кВтч/м3, что на 17,1 % меньше показателя 2014 года.

Трудоёмкость производства или эффективность использования персонала определена отношением численности рабочих к протяженности сетей водоснабжения. Вышеуказанный показатель к 2018 году изменится по отношению к 2014 году в связи с автоматизацией насосной станции и составит 0,29 человек на 1 километр сетей.

Успешная реализация Инвестиционной программы позволит:

1. Удовлетворить потребности потребителей в воде питьевого качества,

2. Повысить надежность и износостойкость, увеличить межремонтные периоды на сетях холодного водоснабжения.

3. Обеспечить возможность подключения новых объектов жилищного, промышленного и социального строительства к системам холодного водоснабжения при гарантированном объеме заявленных мощностей;

4. Обеспечить развитие систем холодного водоснабжения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного, промышленного и социального строительства;

5. Повысить надежность системы водоснабжения, снизить количество аварий.

12. Оценка рисков реализации программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

- выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;

- несоблюдение сроков реализации мероприятий;

- недостаточное финансовое обеспечение;

- недоиспользование (невостребованность) вновь введенных производственных мощностей.

Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва инвестиционной программы по следующим причинам:

- снижения объемов потребления ресурса, в связи с установкой приборов учета;

- снижение процента оплаты коммунальных услуг населением ниже запланированного.

Мероприятия, позволяющие исключить или снизить риски

Для исключения рисков реализации инвестиционной программы планируется создать резервный фонд за счет отчислений определенного процента от выручки за оплаченные услуги по поставке питьевой воды.

Приложение №1

Показатели мониторинга инвестиционной программы

| Ожидаемые результаты Программы | Фактическое значение | Прогнозное значение 2015г. | Значение индикатора по годам реализации программы | Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г. | 2013г. | 2014г. |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоснабжению, % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения, % | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Индекс нового строительства сетей, % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление воды, тыс.куб.м. | - | - | 955,5 | 955,484 | 984,418 | 984,418 | 984,418 | 984,418 |
| Присоединенная нагрузка, куб.м. / сут. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина новых нагрузок, куб.м/сут. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие качества воды установленным требованиям, % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО, % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД, % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля объемов воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели надежности системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | - | - | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Износ коммунальных систем водоснабжения (оборудования насосной станции), % | - | - | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 |
| Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/куб.м. | - | - | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,29 | 0,29 |
| Потребление на собственные нужды, % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. | - | - | 1,36 | 0,35 | 1,36 | 1,36 | 1,07 | 1,07 |
| Показатели эффективности потребления воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное водопотребление в многоквартирных домах, на 1 чел. | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 2

Мероприятия инвестиционной программы по водоснабжению ООО УК «Водоканал» на период с 2016-2018г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс.рублей (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженнось, диаметр и т.д.) | Ед.изм. | Значение показателя |  |  | Всего | Профинанансировано к 2016г | В т.ч. по годам | Остаток финансирования | В т.ч. платы за подклю чение |
|  |  |  |  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |  |  | 2016г | 2017г | 2018г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объекта централизованных систем водоснабжения в целях подключения потребителей |
| 1.1.Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей |
| 1.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.Строительство новых объектов систем централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения |
| 1.2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения потребителей |
| 1.3.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения за исключением сетей водоснабжения |
| 1.4.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 1 - 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых потребителей |
| 2.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 2 - 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
| 3.1.. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения |
| 3.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения |
| 3.2.1. | Модернизация насосной станции «Киевская» | Экономия эл.энергии. Приведение инфраструктуры коммунального водоснабжения в соответствии с требованиями стандартов качества. Повышение уровня надежности и безопасности эксплуатируемых объектов. | Замена 3-х насосов общей мощностью 82 кВт на насосную установку повышения давления мощностью 22,5 кВт по адресу ул. Киевс кая,1/1 | Мощность | кВт/ час | 82 | 22,5 | 2016 | 2018 | 2121 ,6 | 0 | 663,8 | 707,02 | 750,8 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3 - 1 | 2121,6 | 0 | 663,8 | 707,02 | 750,8 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, ,не включенных в прочие группы мероприятий |
| 4.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 4 - 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения |
| 5.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения |
| 5.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 5 - 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по программе-1 | 2121 ,6 | 0 | 663,8 | 707,02 | 750,8 | 0 | 0 |

Приложение № 3

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями ООО УК «Водоканал» г.Свирск на 2016-2021г.

1.Общие положения

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. № 416-ФЗ, на основании Уведомления Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Черемховском и Аларском районах от 27.01.2016г. о несоответствии качества питьевой воды в м-р Макарьево гигиеническим нормативам за 2015г.

В настоящем плане также учтено несоответствие качества воды в м-р Макарьево требованиям нормативных документов Российской Федерации, и возможное отклонение, что установлено статьей 23 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ от 07.12.2011г.

Дополнительно хочется отметить, что достижение качества воды будет возможно только после строительства нового водовода и подкачной насосной станции в м-район Макарьево и присоединение системы водоснабжения данного микрорайона к системе централизованного водоснабжения г.Свирска.

Однако до момента строительства водовода и подкачной насосной станции в течение 7 лет необходимо выполнить ряд мероприятий, направленных на достижение качества воды (выбор земельного участка, изыскания, проектные работы, строительно-монтажные, пуско-наладочные работы), но не дающие эффекта.

Настоящим планом предусматриваются следующие мероприятия:

-строительство водовода Ду160мм. длинной 2,2 км. в м-р Макарьево.

-строительство подкачной насосной станции в м-р Макарьево.

-подключение сети водоснабжения м-р Макарьево к кольцевым сетям водоснабжения г.Свирска.

2.Описание мероприятий

Строительство водовода Ду160 мм. длинной 2,2 км. в м-р Макарьево, строительство подкачной насосной станции в м-р Макарьево, подключение сети водоснабжения м-р Макарьево к кольцевым сетям водоснабжения г.Свирска.

Месторасположение объекта: Иркутская область, г.Свирск, микрорайон Макарьево.

Суть мероприятия: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Черемховском и Аларском районах в адрес Администрации города Свирска и ООО УК «Водоканал» было направлено уведомление о несоответствии качества питьевой воды в м-р Макарьево гигиеническим нормативам за 2015г.за исходящим номером

16-14/127 от 27.01.2016г. Ввиду того, что вода подземных источников водоснабжения м-р Макарьево поступает в распределительную сеть без водоподготовки, она не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Требования к качеству…» по некоторым химическим показателям (жесткость, нитраты). Повысить качество воды путем внедрения водоподготовки путем использования установки умягчения и обратного осмоса не представляется возможным по техническим причинам.

ООО УК «Водоканал» подготовлено мероприятие по подключению микрорайона Макарьево к централизованным кольцевым сетям водоснабжения г.Свирска, запитанным от сооружений водоподготовки ООО «Водозабор города Черемхово», т.е. питьевая вода полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Результатом указанного мероприятия будет являться подача в микрорайон Макарьево питьевой воды качества, соответствующего СанПиН 2.1.4.1074-01.

Перечень документов, обосновывающих необходимость исполнения мероприятий:

- Уведомление Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Черемховском и Аларском районах  №16-14/127 от 27.01.2016г.

- Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ от 07.12.2011г.

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Требования к качеству воды…»

Перечень мероприятий приведен в таблице 1

Таблица 1

| №п.п. | Наименование мероприятия и объекты | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водовода в м-р Макарьево | Ду160мм., L=2,2км. |
| 2 | строительство подкачной насосной станции в м-р Макарьево | Станция повышения давления Насосная установка, смонтированная в отапливаемом здании площадью не менее 40м2. |
| 3 | Подключение к действующим водоводам кольцевой схемы водоснабжения г.Свирска. |  |

3.Перечень мероприятий с ожидаемым эффектом от их реализации.

Подключение микрорайона Макарьево к централизованным кольцевым сетям водоснабжения г.Свирска.

| №п.п | Вид работ | Наименование работ | Срок выполнения | Ожидаемый эффект, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Землеустрои тельные | Кадастровые работы по формированию земельных участков под строительство водовода и насосной станции | 2016 | 2016 | 0 |
| 2 |  | Получение в аренду земельных участков под строительство водовода и насосной станции | 2016 | 2016 | 0 |
| 3 | Предпроектные работы | Разработка технического задания на выполнение проектно-изыскательских работ объекта | 2016 | 2016 | 0 |
| 4 |  | Разработка тендерной документации и проведение тендерных процедур по выбору проектно-изыскательской организации по выполнению инженерных изысканий | 2017 | 2017 | 0 |
| 5 | Инженерные изыскания | Инженерно-геологические изыскания по трассе водовода | 2017 | 2018 | 0 |
| 6 |  | Инженерно-экологические изыскания по трассе водовода | 2017 | 2018 | 0 |
| 7 |  | Инженерно-геодезические изыскания по трассе водовода | 2017 | 2018 | 0 |
| 8 | Предпроектные работы | Разработка тендерной документации на проведение тендерных процедур по выбору проектной организации по разработке проектной документации | 2018 | 2018 | 0 |
| 9 | ПИР | Получение технических условий на подключение к объектам инженерного обеспечения (энергоснабжение) | 2018 | 2018 | 0 |
| 10 |  | Разработка проектной документации для строительства объектов | 2018 | 2019 | 0 |
| 11 |  | Государственная экологическая экспертиза проектной документации |  |  |  |
| 12 |  | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий | 2019 | 2019 | 0 |
| 13 |  | Подтверждение достоверности сметной стоимости | 2019 | 2019 | 0 |
| 14 | Подготовка к строительству | Утверждение проекта, получение разрешения на строительство | 2019 | 2019 | 0 |
| 15 |  | Разработка тендерной документации и проведение тендерных процедур по выбору строительной организации. | 2019 | 2019 | 0 |
| 16 | Строительство объекта | Заключение договоров на подключение объекта к сетям энергоснабжения | 2019 | 2019 | 0 |
| 17 |  | Подготовка территории к строительству объектов | 2020 | 2020 | 0 |
| 18 |  | Реализация договоров на подключение объекта к сетям энергоснабжения. | 2020 | 2020 | 0 |
| 19 |  | Работы по прокладке водовода | 2020 | 2020 | 0 |
| 20 |  | Строительство ВНС | 2021 | 2021 | 0 |
| 21 |  | Отопление, вентиляция, заземление, молниезащита. | 2021 | 2021 | 0 |
| 22 |  | Благоустройство и озеленение | 2021 | 2021 | 0 |
| 23 |  | Пуско-наладочные работы | 2021 | 2021 | 0 |
| 24 | Ввод в эксплуатацию | Контрольно-исполнительная съемка завершенного строительством объекта | 2021 | 2021 | 0 |
| 25 |  | Ввод объекта в эксплуатацию | 2021 | 2021 | 100 |

Руководитель аппарата администрации 						   Г.А.Макогон

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

от  25.03.2016 г. № 200

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ООО УК «Водоканал»

по развитию системы водоотведения

на 2016 - 2018 гг.

город Свирск,

2016 год

## 1. Паспорт инвестиционной программы

| Наименование Программы | ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ООО УК «Водоканал» по развитию системы водоотведения на 2016 - 2018 годы |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты ответственных лиц | ООО Управляющая компания «Водоканал» Иркутская область, г.Свирск, ул.Ленина,29 Тел.(39573)21702, эл.почта: svirsk-voda@yandex.ru |
| Наименование органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Муниципальное образование «город Свирск», Иркутская область, г.Свирск, ул.Ленина,33 |
| Цели и задачи инвестиционной программы, соответствующие техническому заданию | Цели: -экономия электрической энергии; -повышение надежности работы оборудования и качества предоставляемой услуги водоотведения. Задачи: - обеспечение надежности работы системы коммунального водоотведения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий и повышения производственной и экологической безопасности. |
| Сроки и этапы реализации инвестиционной программы | 2016 - 2018 г.г. |
| Перечень инвестиционных проектов (основных мероприятий инвестиционной программы) | 1) Модернизация оборудования на КНС №1, 2) Модернизация оборудования на КНС №2. |
| Объемы и источники финансирования инвестиционной программы | Собственные средства предприятия на сумму-1582,1тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы; | - Снижение количества аварийных остановок оборудования; - Уменьшение времени технического обслуживания насосного оборудования. |
| Система организации и контроля за исполнением инвестиционной программы | Администрация МО «город Свирск». |

2. Общие положения

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», техническим заданием на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоотведения города Свирска Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Водоканал» (ООО УК «Водоканал») разработало Инвестиционную программу на период 2016-2018 годы.

Основу документа составляет система программных мероприятий на 2016-2018 года, необходимых для эффективного функционирования системы водоотведения в г.Свирске.

Финансовые потребности организации коммунального комплекса – ООО УК «Водоканал», участвующей в реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет собственных  средств предприятия.

Сводная смета затрат Инвестиционной программы

Таблица №1

| Наименование мероприятия | Объем финансирования ( тыс.руб.) |
| --- | --- |
|  | 2016г | 2017г. | 2018г. | Итого |
| Инвестиционный проект по повышению качества водоотведения | 527,4 | 527,4 | 527,3 | 1582,1 |

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с повышением надежности работы системы водоотведения.

Достижение поставленных задач возможно при использовании современного оборудования и технологий, используемых при модернизации объектов, обслуживаемых ООО УК «Водоканал» города Свирска.

3. Общие сведения об инициаторе Инвестиционного проекта

Инвестиционная программа ООО УК «Водоканал» по развитию системы водоотведения на 2016 – 2018 годы разработана Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Водоканал» (далее – Предприятие) на основании технического задания на разработку инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденного постановлением администрации муниципального образования «город Свирск» 25.11.2015 № 831.

Дата регистрации – 25.10.2013г., начало работы предприятия 01.01.2014г.,

ОГРН 1133850040906, свидетельство о государственной регистрации серия 38 № 003575092.

Постановка на учет в налоговом органе - МИФНС № 18 по Иркутской области 25.10.2013 г., свидетельство о постановке на учет 38 № 003575093, ИНН 3851997853 КПП385101001.

Предприятие внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1133850040906.

Деятельность Предприятия осуществляется на основании Устава.

Основными видами деятельности предприятия являются: сбор, очистка и распределение воды (41.00.) и удаление и обработка сточных вод (90.00.1).

Тарифы на водоотведение подлежат государственному регулированию в соответствии с полномочиями органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Местонахождение Предприятия: 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Ленина,29.

Почтовый адрес Предприятия: 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Ленина,29, телефон: 8 (39573)- 2-17-02

Генеральный директор: Бадмаев Станислав Гавриилович

4. Цели, задачи и результаты реализации программы

Цели программы:

-экономия электрической энергии;

-повышение надежности работы оборудования и качества предоставляемой услуги водоотведения.

Задачами Инвестиционной программы являются:

- обеспечение надежности работы системы коммунального водоотведения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий  и повышения производственной и экологической безопасности.

Инвестиционная программа учитывает требования:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказа Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказа Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Свирск» с 2014 по 2024 год.

Целевые показатели

За счет реализации Инвестиционной программы планируется обеспечить достижение целевых индикаторов, характеризующих состояние систем коммунальной инфраструктуры (приложение №1)

5. Показатели финансово-хозяйственной деятельности по водоотведению инициатора инвестиционного проекта

ООО УК «Водоканал» с 01.01.2015г. осуществляет полный цикл водоотведения, включая транспортировку сточных вод по канализационным сетям до очистных сооружений и очистку сточных вод.

Канализация города осуществляется системой самотечных коллекторов насосной станцией. В городе имеются две канализационные насосные станции (далее – КНС). На КНС №1 установлено 2 насоса типа СМ производительностью 72 м /час. каждый. На КНС № 2 установлено 3 насоса типа СД производительностью 100 м /час. каждый.

Большая часть стоков (90%) поступает по самотечному коллектору на КНС № 1, а затем по напорному коллектору перекачивается на КНС № 2, с КНС № 2 по напорному коллектору поступает на очистные сооружения. Стоки от промышленных предприятий (10%) поступают по самотечному канализационному коллектору непосредственно на КНС №2, а далее на очистные сооружения. На очистных сооружениях производится очистка стоков и сброс их в реку Ангара.

Требуется провести реконструкцию канализационных насосных станций КНС №1 и КНС № 2 на увеличение мощности.

Перечень и характеристика канализационных сетей, эксплуатируемых Предприятием.

| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Канализование: |
| Количество очистных сооружений канализации | шт. | 1 |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 1939 |
| Пропускная мощность систем канализации и очистных сооружений | тыс.м3/сутки | 2680 |
| Общая протяженность канализационных сетей | км | 27,6 |
| Общая протяженность канализационных сетей, из них: |  |  |
| ø свыше 500 мм |  | 0,4 |
| ø от 300 мм до 500 мм |  | 9,4 |
| ø от100 мм до 300 мм |  | 17,8 |
| ø от 50 мм до 100 мм |  | 0 |
| Количество канализационных насосных станций перекачки | шт. | 2 |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 1946-1975 |

Натуральные показатели деятельности Предприятия по водоотведению в динамике за 2014- 2015 г.г.:

| Показатели | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. план |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Пропущено сточных вод всего: | тыс. м3 | 874,17 | 647,530 | 754,025 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Население | тыс. м3 | 682,48 | 476,719 | 592,735 |
| Бюджетные потребители | тыс. м3 | 56,78 | 27,477 | 47,750 |
| Прочие | тыс. м3 | 134,91 | 143,334 | 113,540 |

Анализ доходной базы Предприятия  в динамике за 2014-2015 г.г. (тыс. руб.)

|  | 2014 г. (факт) | 2015 г. (план) |
| --- | --- | --- |
|  | доходы | расходы | доходы | расходы |
| Начислено | 6877 | 8694 | 13708 | 13055 |
| в том числе по основному виду деятельности | 6877 | 8694 | 13708 | 13055 |
| Выручка | 5416 |  |  |  |
| в том числе от прочей деятельности |  |  |  |  |
| Дебиторская задолженность | 1461 |  |  |  |

Структура себестоимости по услугам водоотведения в динамике за 2014- 2015г.г. (тыс.руб.)

| Наименование показателей | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- |
|  | факт | уд.вес, % | Тариф | уд.вес, % |
| Оплата труда | 1338,4 | 15,91 | 1551,5 | 11,88 |
| Отчисления на социальные нужды | 404 | 4,8 | 468,6 | 3,59 |
| Электроэнергия | 102 | 1,21 | 108,5 | 0,83 |
| Работы и услуги производственного характера | 432 | 5,14 | 562 | 4,31 |
| в том числе текущий и капитальный ремонт | 432 |  | 562 |  |
| Цеховые расходы | 851 | 10,12 |  |  |
| Общехозяйственные расходы | 1514,9 | 18 | 3233,2 | 24,77 |
| Очистка сточной жидкости | (с мая) 3298,2 | 39,21 | 6574,9 | 50,36 |
| Аренда имущества | 471,48 | 5,61 | 556,4 | 4,26 |
| Полная себестоимость | 8412 | 100,0 | 13055,1 | 100,0 |
| Прибыль |  |  | 652,8 | 5 |
| Полная себестоимость |  |  | 13707,9 |  |
| Объем сточных вод (тыс. куб.м) | 647,5 |  | 754 |  |
| Себестоимость 1 куб.м воды (руб./куб.м) | 12,99 |  | 18,18 |  |
| Действующий тариф 1 куб.м воды (руб.куб.м) (/для населения) | с мая 1 п/г-16,45/ 12,35 2 п/г-16,72/ 12,79 |  | 1 п/г-16,72/ 12,79 2 п/г-18,18/ 12,79 |  |
| Рост тарифа к уровню прошлого года |  |  | 108,7 |  |

Как видно из таблицы основными статьями затрат являются электроэнергия, оплата труда с отчислениями, текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств, арендная плата, общехозяйственные расходы. Высокая доля затрат на электроэнергию подчеркивает необходимость выполнения энергосберегающих мероприятий инвестиционной программы. Высокая доля оплаты труда в структуре себестоимости указывает на необходимость проведения мероприятий по автоматизации производственного процесса, сокращению ручного труда. Высокая доля затрат на текущий ремонт свидетельствует о высокой изношенности основных фондов и о необходимости их реконструкции и модернизации.

Динамика выполнения текущих и капитальных ремонтов

за период 2014-2015г.г.

| Показатели | Единица измерения | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт и техническое обслуживание |  |  |  |
| План (тариф) | тыс. руб. | 1348,2 | 562,4 |
| Факт | тыс. руб. | 432 | 0 |
| Источник финансирования | тыс. руб. |  |  |
| собственные средства | тыс. руб. | 432 |  |
| местный и областной бюджет | тыс. руб. |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |
| План (тариф) | тыс. руб. | 0 | 0 |
| Факт | тыс. руб. | 0 | 0 |
| Источник финансирования | тыс. руб. |  |  |
| собственные средства | тыс. руб. |  |  |
| местный и областной бюджет | тыс. руб. |  |  |

Проводимый ремонт канализационных сетей был направлен на обслуживание колодцев и устранение аварий на сетях в связи с их ветхостью.

6. Анализ существующих проблем в системе водоотведения

Сточные хозяйственно-бытовые воды с предприятий г. Свирска и хозяйственно-бытовые от населения по самотечному коллектору транспортируются до головной канализационной насосной станции № 1, затем по напорному коллектору поступают на канализационно-насосную станцию №2.

Строительство канализационных сетей в городе начато в 60-х годах прошлого века.

Порядка 60% сетей построено в 60-80 гг., т.е. эксплуатируются от 20 до 50 лет. Канализационные сети построены в основном из керамических и асбестоцементных труб, срок эксплуатации которых 30 лет. Большая часть сетей отслужила свой нормативный срок, 60% сетей эксплуатируются со 100% износом.

Многолетнее недофинансирование водопроводно-канализационного хозяйства привело к тому, что планово-предупредительные ремонты на сетях канализации не проводились в необходимых объемах. Существующее состояние водопроводно-канализационного хозяйства города нуждается в неотложных инвестициях.

На сегодняшний день существует проблема износа насосного оборудования на

КНС № 1 и КНС № 2.

На КНС №1 установлены 2 насоса марки СМ125-80-315а-4 (Р=18,5кВт , Q=72м3/час, Н=26м) общей установленной мощности 37 кВт. На КНС № 2 установлены 3 насоса марки 4НФ, общей установленной мощности 111 кВт. Насосы полностью выработали нормативный ресурс, определенный заводом изготовителем. Участились аварийные остановки оборудования. Существующие клиновые задвижки, установленные на всасывающих патрубках насосов, в связи с загрязненностью стоков, не обеспечивают полную герметизацию при закрытии, что создает проблемы при обслуживании насосного оборудования. Включение и выключение насосов производится оператором вручную, что не исключает негативного влияния «человеческого фактора» на производственный процесс. Все вышеперечисленные факторы оказывают существенное влияние на качество предоставляемой услуги водоотведения. В связи с аварийными остановками оборудования происходит подтопление подвалов многоквартирных домов, расположенных вблизи КНС

№ 1. При аварийных остановках оборудования на КНС № 2 происходит подпор в канализационном коллекторе и излив стоков на рельеф.

7. Перечень и описание мероприятий инвестиционной программы

Для достижения цели Инвестиционной программы планируется провести модернизацию оборудования на КНС № 1 и КНС № 2.

Мероприятия инвестиционной программы отражены в приложение № 2.

Замена 5-ти фекальных насосов с общей установленной мощностью 148 кВт на насосы с общей установленной мощностью 89 кВт позволит сэкономить электроэнергию. Установка шкафа с автоматическим управлением насосов при помощи поплавковой системы обеспечит надежность работы КНС, улучшит качество предоставляемой услуги водоотведения, исключит влияния человеческого фактора на производственный процесс.

Общая сумма капитальных вложений до 2018 года должна составить 1582,1 тыс. руб.

Финансовые потребности ООО УК «Водоканал» необходимые для реализации инвестиционной программы будут обеспечены за счет собственных средств предприятия.

Расчет тарифных последствий в результате реализации программы

Для реализации настоящей инвестиционной программы предусмотрены финансовые средства в сумме 1582,1 тыс. руб. Источник финансирования – собственные средства предприятия.

Источником погашения инвестиционных средств является арендная плата за имущество, включенная в затраты долгосрочных тарифов на водоотведение, в сумме

2790,6 тыс. руб. Таким образом, тарифные последствия в результате реализации инвестиционной программы не превысят прогнозных индексов повышения цен на услуги водоотведения. Услуга водоотведения для потребителей доступна.

| Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на водоотведение, руб./куб.м. | 18,18 | 19,74 | 21,08 | 21,82 |
| Рост тарифа, % |  | 102,9 | 106,8 | 103,5 |
| Предельный индекс изменения тарифа, установленный законодательством, % |  | 103,9 | 107,0 | 106,2 |

8. График выполнения работ по инвестиционным мероприятиям инвестиционной программы

| Мероприятие | Цели реализации мероприятия | Место установки | Период реализации мероприятия по годам | Планируемые объемы финансирования всего, тыс. руб. | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 г | 2017 г | 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Канализационные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования на КНС № 1 | Экономия электрической энергии; Повышение надежности работы оборудования и качества предоставляемой услуги водоотведения. | ул. Ленина | 527,4 | 173,5 | 0 | 700,9 | 0 | 527,4 | 0 | 0 | 173,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Модернизация оборудования на КНС № 2 | Экономия электрической энергии; Повышение надежности работы оборудования и качества предоставляемой услуги водоотведения | ул. Промучасток,7 | 0 | 353,9 | 527,3 | 881,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,9 | 0 | 0 | 527,3 | 0 |
| Всего по предприятию |  | 527,4 | 527,4 | 527,3 | 1582,1 | 0 | 527,4 | 0 | 0 | 527,4 | 0 | 0 | 527,3 | 0 |

9. Финансовый план на период реализации программы

Планируемые на период 2016 - 2018г.г. натуральные и финансовые показатели деятельности Предприятия:

| Показатели | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация воды потребителям – всего, | тыс. куб.м | 754,025 | 754,025 | 754,025 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| население | тыс. куб.м | 476,719 | 476,719 | 476,719 |
| бюджетные потребители | тыс. куб.м | 27,477 | 27,477 | 27,477 |
| прочие потребители | тыс. куб.м | 249,829 | 249,829 | 249,829 |

Затраты на водоотведение

| Статьи затрат | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операционные расходы | тыс.руб. | 12060,92 | 12823,98 | 13432,09 |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 588,14 | 635,19 | 685,37 |
| Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 1512,74 | 1676,42 | 1541,23 |
| в т.ч. расходы на аренду | тыс.руб. | 930,2 | 930,2 | 930,2 |
| Всего расходов | тыс. руб. | 14161,8 | 15135,59 | 15658,69 |

В смету затрат включены инвестиции на сумму арендной платы в размере

1582,1 тыс.руб.

Потребность в инвестициях

| Инвестиции | 2016 г | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая потребность в инвестициях | 527,4 | 527,4 | 527,3 |
| в том числе |  |  |  |
| проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 |
| приобретение материалов и оборудования | 518,2 | 527,4 | 119,9 |
| строительно-монтажные работы | 0 | 0 | 0 |
| работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик | 9,2 | 0 | 407,4 |
| пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 |
| проведение регистрации объектов | 0 | 0 | 5 |
| расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.) | 0 | 0 | 0 |

Стоимость мероприятия подтверждена локальной сметой стоимостью работ.

Объемы и источники финансирования инвестиционной программы

|  | Объем финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей без НДС) |
| --- | --- |
|  | Всего за период реализации программы | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Всего по Программе | 1582,1 | 527,4 | 527,4 | 527,3 |
| из них: Собственные средства предприятия | 1582,1 | 527,4 | 527,4 | 527,3 |

Доходы от услуги водоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод | тыс. куб.м. | 754,025 | 754,025 | 754,025 |
| Тариф на водоотведение | руб./куб.м. | 19,74 | 21,08 | 21,82 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 14882,24 | 15897,36 | 16453,98 |

10. Расчет показателей эффективности проекта

Экономическую эффективность и срок окупаемости мероприятий инвестиционной программы можно посчитать, используя один из экономических методов — дисконтирование. Ставка дисконтирования определена методом кумулятивного подхода. Учитывая такие риски, как риск соотношения задолженности населения и платежей за жилищно – коммунальные услуги, риск, связанный с возможностью составления прогноза, риск, связанный с высоким уровнем диверсификации, итоговая ставка дисконтирования составляет по годам: 2016 год – 12,4%, 2017 год – 13,9%, 2018 год – 14,2%.

Показателями производственной эффективности в рамках данной инвестиционной программы являются снижение объемов потерь, экономия материальных и трудовых ресурсов, энергосбережение, усовершенствование технологии, улучшение качества предоставляемых услуг, внедрение современных технологий и, как следствие, наличие прибыли в распоряжении предприятия.

Расчет фактора дисконта

Коэффициент дисконтирования di

1+di=(1+r/100)/(1+i/100)

r-ставка рефинансирования, равна 11%

i-индекс потребительских цен на 2016-2018 г. прогнозируется по годам на уровне 7,4%, 5,8%, 5,5%.

di2016 = (1+11/100)/(1+7,4/100)-1=0,0374 или 3,4%

di2017 = (1+11/100)/(1+5,8/100)-1=0,0423 или 4,9%

di2018 = (1+11/100)/(1+5,5/100)-1=0,0521 или 5,2%

Поправка на риски проекта:

- риск с соотношением платежей населения 3%

- риск с соотношением прогноза 6% ( впервые установлены долгосрочные тарифы, показатель не ниже 6%)

Итого ставка дисконтирования по годам:

2016 год: 3,4%+3%+6%=12,4%

2017 год: 4,9%+3%+6%=13,9%

2018 год: 5,2%+3%+6%= 14,2%

Фактор дисконта:

2016 год    1/(1+12,4%/100)=0,890

2017 год    1/(1+13,9%/100)=0,878

2018 год    1/(1+14,2%/100)=0,876

Расчет экономической эффективности и окупаемости инвестиций

| Показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции | 527,40 | 527,40 | 527,30 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| собственные средства предприятия | 527,40 | 527,40 | 527,30 |
| Доходы с потребителей | 14882,24 | 15897,36 | 16453,98 |
| Затраты по водоснабжению | 14161,8 | 15135,59 | 15658,69 |
| Прибыль, оставшаяся после погашения инвестиций, произведенных за счет собственных средств | 720,44 | 761,77 | 795,29 |
| Налог по УСН | 148,82 | 158,97 | 164,54 |
| Прибыль, оставшаяся после уплаты налога (чистый доход) | 571,62 | 602,80 | 630,75 |
| Дисконтированные инвестиции | 469,39 | 463,06 | 461,91 |
| Дисконтированные доходы | 508,74 | 529,26 | 552,54 |
| Дисконтированные доходы нарастающим итогом | 1590,54 |
| Индекс доходности |  |  | 2,01 |
| Срок окупаемости, лет |  |  | 0,9 |

Расчет индекс доходности инвестиций

ИДu = ЧДД / И + 1

дисконтированный денежный поток ЧДД, равен 1590,54 тыс.руб.

накопленный объем инвестиций И, равен 1582,1 тыс.руб.

ИДu = 1590,54/1582,1+1=2,01

Индекс доходности больше 1, инвестиционный проект эффективен.

Расчет срока окупаемости

СО=К/ЧДД

Дисконтированные капитальные вложения К, равен 1394,36 тыс.руб.

СО = 1394,36/1590,54=0,9 лет или 11 мес.

Срок окупаемости не превышает установленный срок реализации инвестиционной программы.

В результате проведения технических мероприятий инвестиционной программы в конце периода действия программы у предприятия в распоряжении остается свободная прибыль.

11. Оценка эффективности мероприятий инвестиционной программы

Реализация инвестиционного проекта предусматривает повышение эффективности работы ООО УК Водоканал», в т.ч. ресурсную составляющую. Условия, при которых предприятие способно исполнять свою функцию при высокой эффективности называются условиями для устойчивого развития. Условия устойчивого развития заключаются в способности полного удовлетворения спроса на высококачественные услуги в условиях комфортной эксплуатации инфраструктуры.

Энергоэффективность- это использования энергетических ресурсов или характеристика достигаемого эффекта от использования единицы энергии.

Эффективность показывает, насколько результативным является потребление электроэнергии и реализация мероприятий по энергосбережению.

Для оценки рационального использования электроэнергии в водоотведении целесообразно использовать удельный расход электроэнергии на один кубический метр сточных вод (перекаченной), кВт⋅час/м3.

В результате реализации мероприятий по инвестиционной программе, удельное потребление электрической энергии в 2018 году составит:

- по сооружениям перекачки и транспортировки сточных вод – 0,03кВт∙ч/куб.м., что на 17,1 % меньше показателя 2014 года.

Успешная реализация Инвестиционной программы позволит:

1. Удовлетворить потребности потребителей в услуге водоотведения.

2. Повысить надежность и износостойкость, увеличить межремонтные периоды на канализационных сетях.

3. Обеспечить возможность подключения новых объектов жилищного, промышленного и социального строительства к системам канализации при гарантированном объеме заявленных мощностей;

4. Повысить надежность системы водоотведения, снизить количество аварий.

12. Оценка рисков реализации программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

- выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;

- несоблюдение сроков реализации мероприятий;

- недостаточное финансовое обеспечение;

-недоиспользование (невостребованность) вновь введенных производственных мощностей.

Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва инвестиционной программы по следующим причинам:

- снижения объемов потребления ресурса, в связи с установкой приборов учета;

- снижение процента оплаты коммунальных услуг населением ниже запланированного.

Мероприятия, позволяющие исключить или снизить риски

Для исключения рисков реализации инвестиционной программы планируется создать резервный фонд за счет отчислений определенного процента от выручки за оплаченные услуги по водоотведению.

Приложение №1

Показатели мониторинга инвестиционной программы

| Ожидаемые результаты Программы | Фактическое значение | Прогнозное значение 2015г. | Значение индикатора по годам реализации программы | Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г. | 2013г. | 2014г. |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоотведению, % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля расходов на оплату услуг водоотведения в совокупном доходе населения, % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс нового строительства сетей, % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем водоотведения, тыс.куб.м. | - | - | 647,53 | 647,53 | 754,025 | 754,025 | 754,025 | 754,025 |
| Присоединенная нагрузка, куб.м. /сут. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина новых нагрузок, куб.м/сут. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие качества стоков установленным требованиям, % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели надежности системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | - | - | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Износ коммунальных систем водоотведения, (оборудование насосных станции №1 и №2),% | - | - | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 |
| Неучтенные расходы, % |  |  | - | - | - | - | - | - |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/куб.м. | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 0,07 |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. | - | - | 1,2 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное водоотведение в многоквартирных домах, на 1 чел. (л/сут) | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение №2

Мероприятия инвестиционной программы по водоотведению ООО УК «Водоканал» на период с 2016-2018 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс.рублей (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженнось, диаметр и т.д.) | Ед.изм. | Значение показателя |  |  | Всего | Профинансировано к 2016г | В т.ч. по годам | Остаток финансирования | В т.ч. платы за подклю чение |
|  |  |  |  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |  |  | 2016г | 2017г | 2018г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объекта централизованных систем водоотведения в целях подключения потребителей |
| 1.1.Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения потребителей |
| 1.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.Строительство новых объектов систем централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |
| 1.2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения потребителей |
| 1.3.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоотведения за исключением сетей водоотведения |
| 1.4.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 1 - 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения не связанных с подключением новых потребителей |
| 2.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 2 - 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
| 3.1.. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения |
| 3.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |
| 3.2.1. | Модернизация оборудования на КНС№1 | Экономия электрической энергии; Повышение надежности работы оборудования и качества предоставляемой услуги водоотведения.. | Замена 2-х фекальных насосов на канализационно –насосной станции №1 по адресу по адресу ул. Ленина | Мощность | кВт/ час | 37 | 33,5 | 2016 | 2017 | 700,9 | 0 | 527, 4 | 173,5 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. | Модернизация оборудования на КНС№2 | Экономия электрической энергии; Повышение надежности работы оборудования и качества предоставляемой услуги водоотведения.. | Замена 3-х фекальных насосов на канали-зационно –насосной станции №2 по адресу ул.Пром-участок,7 | Мощность | кВт/ час | 111 | 55,5 | 2017 | 2018 | 881,2 | 0 | 0 | 353, 9 | 527,3 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3 - 2 | 1582,1 | 0 | 527,4 | 527,4 | 527,3 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, ,не включенных в прочие группы мероприятий |
| 4.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 4 - 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения |  |
| 5.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |  |
| 5.1.1. | 5.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 5 - 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по программе-2 | 1582,1 | 0 | 527,4 | 527,4 | 527,3 | 0 | 0 |

Руководитель аппарата администрации 													   Г.А.Макогон