РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Муниципальное образование «город Свирск»

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

3 мая 2017 года										№ 446

О внесении изменений в муниципальную

программу «Переселение граждан из

ветхого и аварийного жилищного фонда в

городе Свирске на 2013-2019 годы»

В целях приведение показателей программы в соответствие с бюджетом города, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 44, 51, 66 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения муниципальную программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Свирске на 2013-2019 годы», утвержденную постановлением администрации от 25.03.2013 № 160 (в редакции постановлений администрации от 22.11.2013 № 845, от 24.02.2014 № 88, от 10.03.2015 № 112, от 28.05.2015 № 332, от 15.01.2016 № 7, от 19.05.2016 № 265/а, от 15.07.2016 № 519/а, от 17.01.2017 № 17), изложив раздел 8. План мероприятий муниципальной программы в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра города – председателя Комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.

Мэр											В.С.Орноев

Приложение

к постановлению администрации города

# 3 мая 2017 года № 446

РАЗДЕЛ 8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Свирске на 2013-2019 годы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Наименование участника (участника мероприятия) | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Значение показателя объема мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завершение строительства | КЖО | 2013-2019 | всего | 42 800, 7 | кв. м./ед./чел. | 1 536,1/3/72 |
|  |  |  |  | О.Б. | 39 875, 8 |  |  |
|  |  |  |  | М.Б. | 2 924,9 |  |  |
|  |  |  | 2013 | всего | 42 800, 7 |  | 1 536,1/3/72 |
|  |  |  |  | О.Б. | 39 875, 8 |  |  |
|  |  |  |  | М.Б. | 2 924,9 |  |  |
| 2 | Вывоз строительного мусора после сноса аварийных домов | КЖО | 2013-2019 | всего | 630,0 | ед. | 11 |
|  |  |  |  | М.Б. | 630,0 |  |  |
|  |  |  | 2014 | всего | 180,0 |  |  |
|  |  |  |  | М.Б. | 180,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 | всего | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | М.Б. | 100,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 | всего | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | М.Б. | 50,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | всего | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | М.Б. | 100,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | всего | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | М.Б. | 100,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | всего | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | М.Б. | 100,0 |  |  |
| 3 | Кадастровый учет земельных участков | КУМИ | 2013-2019 | Без финансирования | ед. | 8 |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |
| 4 | Приобретение жилых помещений | КЖО, КУМИ | 2013-2019 | всего | 150 697,3 | кв. м./ед./чел. | 4 458,5/8/190 |
|  |  |  |  | О.Б. | - |  |  |
|  |  |  |  | М.Б. | - |  |  |
|  |  |  |  | В.И. | 150 697,3 |  |  |
|  |  |  | 2018 | всего | 150 697,3 |  | 4 458,5/8/190 |
|  |  |  |  | О.Б. | - |  |  |
|  |  |  |  | М.Б. | - |  |  |
|  |  |  |  | В.И. | 150 697,3 |  |  |
| 5 | Реконструкция ветхого МКД | КЖО | 2013-2019 | всего | 57 265,0 | кв.м./чел. | 3 792,3/170 |
|  |  |  |  | О.Б. | - |  |  |
|  |  |  |  | М.Б. | - |  |  |
|  |  |  |  | В.И. | 57 265,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | всего | 57 265,0 |  | 3 792,3/170 |
|  |  |  |  | О.Б. | - |  |  |
|  |  |  |  | М.Б. | - |  |  |
|  |  |  |  | В.И. | 57 265,0 |  |  |
| 6 | ВСЕГО | КЖО, ДЕЗ, КУМИ | 2013-2019 | всего | 251 393,0 | кв. м./ед./чел. | 9 786,9/11/432 |
|  |  |  |  | О.Б. | 39 875,8 |  |  |
|  |  |  |  | М.Б. | 3 554,9 |  |  |
|  |  |  |  | В.И. | 207 962,3 |  |  |
|  |  |  | 2013 | всего | 42 800, 7 | кв. м./ед./чел. | 1 536,1/3/72 |
|  |  |  |  | О.Б. | 39 875, 8 |  |  |
|  |  |  |  | М.Б. | 2 924,9 |  |  |
|  |  |  |  | В.И. | - |  |  |
|  |  |  | 2014 | всего | 180,0 | кв.м./ед. | 1536,1/3 |
|  |  |  |  | М.Б. | 180,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 | всего | 150,0 | - | - |
|  |  |  |  | М.Б. | 150,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | всего | 100,0 | - | - |
|  |  |  |  | М.Б. | 100,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | всего | 150 797,3 | кв. м./ед./чел. | 4 458,5/8/190 |
|  |  |  |  | О.Б. | - |  |  |
|  |  |  |  | М.Б. | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | В.И. | 150 697,3 |  |  |
|  |  |  | 2019 | всего | 57 365,0 | кв.м./чел. | 3 792,3/170 |
|  |  |  |  | О.Б. | - |  |  |
|  |  |  |  | М.Б. | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | В.И. | 57 265,0 |  |  |

Руководитель аппарата администрации									Г.А. Макогон

Консультант по учету и распределению жилья								Н.Н. Якушева