РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Муниципальное образование «город Свирск»

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

4 мая 2017 года № 448

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на территории муниципального образования

«город Свирск» на 2017-2019 годы

В целях организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «город Свирск», в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьёй 8 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 28 декабря 2016 года № 844-пп «О внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы», руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск» администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на территории муниципального образования «город Свирск» на 2017-2019 годы (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации от
12 октября 2016 года № 751 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на территории муниципального образования «город Свирск» на 2017 год».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль исполнения постановления возложить на Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» (Д.И. Махонькин).

Мэр В.С. Орноев

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации города

от 4 мая 2017 года № 448

**КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН**

**реализации региональной программы капитального ремонта на территории муниципального образования**

**«город Свирск» на 2017-2019 годы**

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на территории муниципального образования «город Свирск» на 2017-2019 годы (далее – краткосрочный план) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области» в целях реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области в 2014–2043 годах, утверждённой постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года №138-пп (далее – Региональная программа). Краткосрочным планом конкретизируются сроки проведения капитального ремонта, уточняются планируемые виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определяются вид и объём муниципальной поддержки.

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2017-2019 годах, сформирован на основании Региональной программы.

Планируемым источником финансирования краткосрочного плана являются средства фондов капитального ремонта многоквартирных домов, формируемых за счёт взносов собственников в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и средства местного бюджета. Средства местного бюджета предоставляются в порядке, утверждаемом администрацией муниципального образования «город Свирск».

Адресный перечень многоквартирных домов, сроки проведения капитального ремонта, планируемые виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес МКД** | **Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД** | **Срок проведения капитального ремонта общего имущества** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | ул. Дзержинского, д. 2 | 1. Ремонт внутридомовой системы электроснабжения2. Ремонт фасада3. Разработка проектно-сметной документации4. Оказание услуг по проведению строительного контроля | III квартал 2018 года -IV квартал 2019 года |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 2 | ул. Киевская, д. 6 | 1. Ремонт фасада2. Разработка проектно-сметной документации3. Оказание услуг по проведению строительного контроля | III квартал 2018 года -IV квартал 2019 года |
| 3 | ул. Киевская, д. 12 | 1. Ремонт фасада2. Разработка проектно-сметной документации3. Оказание услуг по проведению строительного контроля | III квартал 2018 года -IV квартал 2019 года |
| 4 | ул. Комсомольская, д. 5 | 1. Ремонт внутридомовой системы электроснабжения2. Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения3. Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения4. Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения5. Ремонт внутридомовой системы водоотведения6. Разработка проектно-сметной документации7. Оказание услуг по проведению строительного контроля | III квартал 2018 года -IV квартал 2019 года |
| 5 | ул. Комсомольская, д. 7 | 1. Ремонт внутридомовой системы электроснабжения2. Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения3. Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения4. Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения5. Ремонт внутридомовой системы водоотведения6. Разработка проектно-сметной документации7. Оказание услуг по проведению строительного контроля | III квартал 2018 года -IV квартал 2019 года |
| 6 | ул. Ленина, д. 17 | - | - |
| 7 | ул. Ленина, д. 23 | - | - |
| 8 | ул. Лермонтова, д. 3 | 1. Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения2. Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения3. Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения4. Ремонт внутридомовой системы водоотведения5. Ремонт подвальных помещений (ремонт отмостки)6. Разработка проектно-сметной документации7. Оказание услуг по проведению строительного контроля | III квартал 2018 года -IV квартал 2019 года |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 9 | ул. Лермонтова, д. 5 | 1. Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения2. Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения3. Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения4. Ремонт внутридомовой системы водоотведения5. Ремонт подвальных помещений (ремонт отмостки)6. Разработка проектно-сметной документации7. Оказание услуг по проведению строительного контроля | III квартал 2018 года -IV квартал 2019 года |
| 10 | ул. Лермонтова, д. 8 | 1. Ремонт внутридомовой системы электроснабжения2. Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения3. Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения4. Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения5. Ремонт внутридомовой системы водоотведения6. Ремонт подвальных помещений7. Ремонт крыши8. Ремонт фасада9. Разработка проектно-сметной документации10. Оказание услуг по проведению строительного контроля | III квартал 2017 года -IV квартал 2018 года |
| 11 | ул. Лермонтова, д. 11 | 1. Ремонт внутридомовой системы электроснабжения2. Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения3. Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения4. Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения5. Ремонт внутридомовой системы водоотведения6. Ремонт подвальных помещений7. Ремонт фасада8. Разработка проектно-сметной документации9. Оказание услуг по проведению строительного контроля | II квартал 2016 года -III квартал 2017 года |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 12 | ул. Лермонтова, д. 13 | 1. Ремонт внутридомовой системы электроснабжения2. Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения3. Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения4. Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения5. Ремонт внутридомовой системы водоотведения6. Ремонт подвальных помещений7. Ремонт фасада8. Разработка проектно-сметной документации9. Оказание услуг по проведению строительного контроля | II квартал 2016 года -III квартал 2017 года |
| 13 | ул. Маяковского, д. 6 | 1. Ремонт внутридомовой системы электроснабжения2. Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения3. Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения4. Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения5. Ремонт внутридомовой системы водоотведения6. Ремонт подвальных помещений (ремонт отмостки)7. Разработка проектно-сметной документации8. Оказание услуг по проведению строительного контроля | III квартал 2018 года -IV квартал 2019 года |
| 14 | ул. Маяковского, д. 8 | 1. Ремонт внутридомовой системы электроснабжения2. Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения3. Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения4. Ремонт внутридомовой системы водоотведения5. Ремонт подвальных помещений6. Ремонт фасада7. Разработка проектно-сметной документации8. Оказание услуг по проведению строительного контроля | I квартал 2017 года -IV квартал 2017 года |
| 15 | ул. Маяковского, д. 10 | 1.Ремонт внутридомовой системы водоотведения2. Ремонт подвальных помещений3. Ремонт фасада4. Оказание услуг по проведению строительного контроля | I квартал 2017 года -IV квартал 2017 года |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 16 | ул. Маяковского, д. 11 | 1. Ремонт внутридомовой системы электроснабжения2. Ремонт фасада3. Разработка проектно-сметной документации4. Оказание услуг по проведению строительного контроля | III квартал 2018 года -IV квартал 2019 года |
| 17 | ул. Маяковского, д. 17 | 1. Ремонт фасада2. Разработка проектно-сметной документации3. Оказание услуг по проведению строительного контроля | III квартал 2018 года -IV квартал 2019 года |
| 18 | ул. О.Кошевого, д. 3 | 1. Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения2. Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения3. Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения4. Ремонт внутридомовой системы водоотведения5. Ремонт подвальных помещений (ремонт отмостки)6. Разработка проектно-сметной документации7. Оказание услуг по проведению строительного контроля | III квартал 2018 года -IV квартал 2019 года |
| 19 | ул. О.Кошевого, д. 5 | 1. Ремонт внутридомовой системы электроснабжения2. Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения3. Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения4. Ремонт внутридомовой системы водоотведения5. Ремонт подвальных помещений (ремонт отмостки)6. Разработка проектно-сметной документации7. Оказание услуг по проведению строительного контроля | III квартал 2018 года -IV квартал 2019 года |
| 20 | ул. Тимирязева, д. 2 | 1. Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения2. Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения3. Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения4. Ремонт внутридомовой системы водоотведения5. Ремонт фасада6. Ремонт крыши (утепление чердачного перекрытия)7. Разработка проектно-сметной документации8. Оказание услуг по проведению строительного контроля | III квартал 2018 года -IV квартал 2019 года |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 21 | ул. Чкалова, д. 1 | 1. Ремонт внутридомовой системы электроснабжения2. Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения3. Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения4. Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения5. Ремонт внутридомовой системы водоотведения6. Ремонт подвальных помещений7. Ремонт крыши8. Ремонт фасада9. Разработка проектно-сметной документации10. Оказание услуг по проведению строительного контроля | III квартал 2017 года -IV квартал 2018 года |
| 22 | ул. Чкалова, д. 3 | 1. Ремонт внутридомовой системы электроснабжения2. Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения3. Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения4. Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения5. Ремонт внутридомовой системы водоотведения6. Ремонт подвальных помещений7. Ремонт крыши8. Ремонт фасада9. Разработка проектно-сметной документации10. Оказание услуг по проведению строительного контроля | III квартал 2017 года -IV квартал 2018 года |

Объём средств местного бюджета: 2017 год - 100 000,00 рублей;
2018 год - 100 000,00 рублей;
2019 год - 100 000,00 рублей.

Руководитель аппарата администрации Г.А.Макогон

Начальник отдела ЖКХ, транспорта связи Т.Д.Ивановскийи