РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Муниципальное образование «город Свирск»

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

6 октября 2017 года № 847

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Свирск» на 2015-2017 годы»

В целях корректировки муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Свирск» на 2015-2017 годы», на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Свирск» на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации от 05.12.2015 № 917 (с изменениями от 11.07.2016 № 491, от 09.08.2016 № 582/а, от 14.10.2016 № 759/а, от 29.03.2017 № 336, от 02.06.2017 № 525а), следующие изменения:

1) приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 1).

2) приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 2).

2. Постановление подлежит опубликованию в официальном источнике.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города – председателя комитета по жизнеобеспечению Д.И. Махонькина.

Мэр В.С.Орноев

Приложение № 1

к постановлению администрации города

от 6 октября 2017 года № 847

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Свирск»

на 2015-2017 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Период реализации программы** | **Объем финансирования, тыс. руб.** |
| **Финансовые средства, всего** | **в том числе** |
| **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Внебюджетные средства** |
|
| **«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Свирск» на 2015-2017 годы»** |
| 2015 г. | 10 115,92 | 0,00 | 8 798,28 | 1 317,64 | - |
| 2016 г. | 187 544,50 | 145 078,30 | 40 084,80 | 2 381,40 | - |
| 2017 г. | 26 610,41 | 2 450,31 | 21 372,87 | 2 787,22 | - |
| **Итого** | **224 270,83** | **147 528,61** | **70 255,95** | **6 486,26** |  |

Руководитель аппарата администрации Г.А.Макогон

Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи Т.Д.Ивановский

Приложение № 2

к постановлению администрации города

от 6 октября 2017 года № 847

План мероприятий муниципальной программы

«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Свирск» на 2015-2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Объём финансирования, тыс. руб.** | **Срок реализации** | **Наименованиепоказателяобъемамероприятия,единицаизмерения** | **Значение показателя объема мероприятия** |
| **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **2015 г.** |
| **1. Сети водоснабжения** |
| 1.1.Капитальный ремонт инженерных сетей,г. Свирск, ул. Ломоносова  | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования«город Свирск» | 1159,74 | 0,00 | 1020,57 | 139,17 | 31.10.2015 г. | п. м | 439 |
| 1.2. Капитальный ремонт инженерных сетей от ВК50 до ВК164, г. Свирск | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования«город Свирск» | 549,23 | 0,00 | 470,30 | 78,93 | 31.10.2015 г. | п. м | 162 |
| 1.3. Капитальный ремонт инженерных сетей,г. Свирск ул. Романенко,ул. Ломоносова | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования«город Свирск» | 670,14 | 0,00 | 563,63 | 106,51 | 31.10.2015 г. | п. м | 294 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1.4. Капитальный ремонт инженерных сетей,г. Свирск,ул. Л.Шевцовой | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования«город Свирск» | 1143,09 | 0,00 | 989,83 | 153,26 | 31.10.2015 г. | п. м | 289 |
| **Итого** | **3522,20** | **0,00** | **3044,32** | **477,88** |  |  |  |
| **2. Сети теплоснабжения** |
| 2.1. Капитальный ремонт инженерной сети, участок от ТК-7 44 м, г. Свирск, ул. Добролюбова | Муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика» | 263,59 | 0,00 | 0,00 | 263,59 | 31.10.2015 г. | п. м | 44 |
| 2.2. Капитальный ремонт инженерной сети, участок от ТК-8 38 м, г. Свирск, ул. Мира | Муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика» | 215,78 | 0,00 | 0,00 | 215,78 | 31.10.2015 г. | п. м | 38 |
| 2.3. Капитальный ремонт инженерной сети от ТК-12 до ТК-14, г. Свирск, ул. Маяковского | Муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика» | 2375,63 | 0,00 | 2375,63 | 0,00 | 31.10.2015 г. | п. м | 296 |
| 2.4. Капитальный ремонт инженерной сети от ТК-10 до ТК-12, г. Свирск, ул. Маяковского | Муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика» | 2744,48 | 0,00 | 2503,85 | 240,63 | 31.10.2015 г. | п. м | 269 |
| 2.5. Ремонт тепловой изоляции тепловой сети Дн 530, г. Свирск, участок теплосети 134 метра между УТ-1 и УТ-2 | Муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика» | 499,24 | 0,00 | 379,47 | 119,77 | 31.10.2015 г. | п. м | 134 |
| **Итого** | **6098,72** | **0,00** | **5258,95** | **839,77** |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **3. Котельное и вспомогательное оборудование** |
| 3.1. Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования котельной «Микрорайон»в г. Свирске | Муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика» | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 31.10.2015 г. | шт. | 1 |
| **Итого** | **495,00** | **0,00** | **495,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Итого по всем мероприятиям** | **10115,915** | **0,00** | **8798,267** | **1317,647** |  |  |  |
| **2016 г.** |
| **1. Сети водоснабжения** |
| 1.1. Капитальный ремонт инженерных сетей по ул. Маяковского | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования«город Свирск» | 2001,00 | 0,00 | 1760,00 | 241,00 | 31.12.2016 г. | п. м | 120 |
| **2. Котельное и вспомогательное оборудование** |
| 2.1. Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудованияна котла КЕ-50/14 г. Свирск,ул. Промучасток | Муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика» | 6000,00 | 0,00 | 5280,00 | 720,00 | 31.12.2016 г. | шт. | 1 |
| **3. Электрохимическая защита инженерных сетей** |
| 3.1. Электрохимическая защита инженерных сетей | Муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика» | 1492,50 | 0,00 | 1312,50 | 180,00 | 31.12.2016 г. | шт. | 1 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **4. Техническое перевооружение котельной** |
| 4.1.Техническое перевооружение котельной: Строительство водогрейной очереди с двумя котлами СН-750 | Муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика» | 177792,00 | 145078,30 | 31732,30 | 981,40 | 31.12.2016 г. | ед. | 0 |
| **5. Разработка программы комплексного развития инженерной инфраструктуры** |
| 5.1. Разработка программы комплексного развития инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования «город Свирск» на периоддо 2025 года  | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования«город Свирск» | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 259,00 | 31.12.2016 г. | шт. | 1 |
| **Итого по всем мероприятиям** | **187544,50** | **145078,30** | **40084,80** | **2381,40** |  |  |  |
| **2017 г.** |
| **1. Сети водоснабжения** |
| 1.1.Капитальный ремонт инженерных сетей по ул. Лермонтова | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования«город Свирск» | 5436,318 | 0,00 | 4783,96 | 652,358 | 31.12.2017 г. | п. м | 329 |
| 1.2.Капитальный ремонт инженерных сетейпо ул. Лермонтоваот ВК 105 до ВК 109,по ул. Маяковскогоот ВК 109 до ВК 100 | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования«город Свирск» | 8986,84 | 0,00 | 7908,42 | 1078,42 | 31.12.2017 г. | п. м | 489 |
| **Итого** | 14423,16 | 0,00 | 12692,38 | 1730,78 |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **2. Сети теплоснабжения** |
| 2.1. Капитальный ремонт инженерных сетейот ТК-28 до ТК-30 | Муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика» | 5870,50 | 0,00 | 5166,04 | 704,460 | 31.12.2017 г. | п. м | 265 |
| **3. Техническое перевооружение котельной** |
| 3.1.Техническое перевооружение котельной: Строительство водогрейной очереди с двумя котлами СН-750 | Муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика» | 3694,50 | 2450,31 | 1206,87 | 37,31 | 31.12.2017 г. | ед. | 1 |
| **4. Котельное и вспомогательное оборудование** |
| 3.1.Капитальный ремонт котельно-вспомогательного оборудования: ремонт бойлера, ремонт группы сетевых насосов | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования«город Свирск» | 2622,250 | 0,00 | 2307,58 | 314,67 | 31.12.2017 г. | ед. | 3 |
| **Итого по всем мероприятиям** | 26610,41 | 2450,31 | 21372,87 | 2787,22 |  |  |  |

Руководитель аппарата администрации Г.А.Макогон

Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи Т.Д.Ивановский