РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Муниципальное образование «город Свирск»

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 октября 2017 года									№ 869

О внесении изменений в постановление администрации города

от 1 июня 2017 года № 520а «Об утверждении планов подготовки

жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства

муниципального образования «город Свирск» к работе

в отопительный период 2017-2018 гг.»

В целях своевременной и эффективной подготовки объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы муниципального образования «город Свирск» к работе в отопительный период 2017-2018 годов, руководствуясь статьями 7, 44 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.	Внести в постановление администрации города от 1 июня 2017 года № 520а «Об утверждении планов подготовки жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства муниципального образования «город Свирск» к работе в отопительный период 2017-2018 гг.» изменения, изложив план первоочередных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Свирска к работе в отопительный период 2017-2018 годов в новой редакции (прилагается).

2.	Постановление подлежит опубликованию в официальном источнике.

3.	Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города – председателя комитета по жизнеобеспечению Д.И. Махонькина.

Мэр											В.С. Орноев

Приложение

к постановлению администрации города

от 10 октября 2017 года № 869

П Л А Н

первоочередных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Свирска к работе в отопительный период 2017-2018 годов

|  | Наименование мероприятий | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Собственные средства предприятий | Средства МБ | Средства ОБ |  |
| 1 | Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования, инженерных сетей | 22 915,91 | 0,00 | 2 749,91 | 20 166,00 | - |
| ИТОГО | 22 915,91 | 0,00 | 2 749,91 | 20 166,00 |  |

| № | Наименование объектов и мероприятий | Срок выполнения | Физический объем | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собственные средства предприятий | Средства ОБ/ Средства МБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Центральная котельная |
|  | Капитальный ремонт |  |  | 6891,56 | 2307,58/ 314,67 |  |
| 1 | Капитальный ремонт бойлера ПСВ-315-14-24 | август | - | 3358,03 | - | ООО «ЦК» |
| 2 | Установка частотных приводов на электродвигатели | сентябрь | - | 2838,12 | - | ООО «ЦК» |
| 3 | Реконструкция мазутонасосной станции | август | - | 695,41 | - | ООО «ЦК» |
| 4 | Капитальный ремонт котельно-вспомогательного оборудования: ремонт бойлера, ремонт группы сетевых насосов | ноябрь | 3 ед. | - | 2307,58/ 314,67 | Комитет по жизнеобеспечению |
|  | Текущий ремонт |  |  | 1273,20 |  |  |
| 1 | Ремонт мельниц котлов К-1,К-3 | июнь | - | 343,72 | - | ООО «ЦК» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Ремонт зданий, сооружений | август | - | 156,17 | - | ООО «ЦК» |
| 3 | Текущий ремонт котлов К-1, К-3 | август | - | 427,53 | - | ООО «ЦК» |
| 4 | Ремонт линии ГЗШУ | июль | - | 345,78 | - | ООО «ЦК» |
|  | ИТОГО по Центральной котельной |  |  | 8164,76 | 2307,58/ 314,67 |  |
| Котельная мкр. Березовый |
| 1 | Гидравлические испытания оборудование котельной и т/сетей | май | - | - | - | ООО «Березовый» |
| 2 | Гидропромывка оборудование котельной и т/сетей | май | - | - | - | ООО «Березовый» |
|  | Текущий ремонт |  |  | 204,45 |  |  |
| 1 | Ревизия и ремонт насосного оборудования | июль | - | 45,95 | - | ООО «Березовый» |
| 2 | Зданий, сооружений | июнь | - | 62,73 | - | ООО «Березовый» |
| 3 | Текущий ремонт водогрейных котлов | август | - | 95,77 | - | ООО «Березовый» |
|  | ИТОГО по котельной мкр. Березовый |  |  | 204,45 |  |  |
| Котельная Микрорайон |
| 1 | Гидравлические испытания оборудование котельной и т/сетей | май | - | - | - | ООО«ТЭС» |
| 2 | Гидропромывка оборудование котельной и т/сетей | май | - | - | - | ООО «ТЭС» |
|  | Текущий ремонт |  |  | 150,36 |  |  |
| 1 | Ревизия и ремонт насосного оборудования | июль | - | 41,95 | - | ООО «ТЭС» |
| 2 | Текущий ремонт водогрейных котлов | июнь | - | 12,76 | - | ООО «ТЭС» |
| 3 | Зданий, сооружений | август | - | 95,65 | - | ООО «ТЭС» |
|  | ИТОГО по котельной Микрорайон |  |  | 150,36 |  |  |
|  | ИТОГО по котельным |  |  | 8519,57 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Тепловые сети |
|  | Капитальный ремонт |  |  | 730,08 | 5166,04/ 704,46 |  |
| 1 | Капитальный ремонт инженерных сетей от ТК-28 до ТК-30 | сентябрь | 265 п. м | - | 5166,04/ 704,46 | «Департамент единого Заказчика» |
| 2 | Капитальный ремонт инженерных сетей от ТК20-3 до ж/д Дзержинского, 3 | июль | 57 п. м | 469,62 | - | ООО «ТС» |
| 3 | Капитальный ремонт инженерных сетей от ТК29-3 до ж/д Комсомольская, 7 | август | 40 п. м | 260,46 | - | ООО «ТС» |
|  | Текущий ремонт |  |  | 423,32 |  |  |
| 1 | Ремонт тепловой изоляции Дн 530 мм | сентябрь | 35 п. м | 246,06 | - | ООО «ТС» |
| 2 | Ремонт тепловой изоляции Дн 426 мм | сентябрь | 30 п. м | 177,26 | - | ООО «ТС» |
|  | ИТОГО по тепловым сетям |  |  | 1153,40 | 5166,04/ 704,46 |  |
| Водопроводные сети |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  | 12692,38/ 1730,78 |  |
| 1 | Капитальный ремонт инженерных сетей по ул. Лермонтова | сентябрь | 329 п. м | - | 4783,96/ 652,358 | Комитет по жизнеобеспечению |
| 2 | Капитальный ремонт инженерных сетей по ул. Лермонтова от ВК 105 до ВК 109, по ул. Маяковского от ВК 109 до ВК 100 | октябрь | 489 п. м | - | 7908,42/ 1078,42 | Комитет по жизнеобеспечению |
|  | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена водопровода Ду 110 мм п/э труба, ул. Пушкина | август | 100 п. м | 245,70 | - | ООО УК «Водоканал» |
| 2 | Замена водопроводного колодца Д 1,5 ул. Р.Люксембург | август | 1 ед. | 23,00 | - | ООО УК «Водоканал» |
| 3 | Установка 2-х колодцев Ду 1,5 м, ул. Чехова, 21 | август | 2 ед. | 56,00 | - | ООО УК «Водоканал» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Установка пожарного гидранта, ул. Октябрьская | август | 1 ед. | 16,50 | - | ООО УК «Водоканал» |
| 5 | Замена фильтров сетчатых Ду 150 мм Водозабор 2 шт. | август | - | 10,20 | - | ООО УК «Водоканал» |
| 6 | Замена шаровых кранов Ду 150 мм Водозабор | август | 2 ед. | 14,40 | - | ООО УК «Водоканал» |
| 7 | Установка насоса КМ80-50-200а Насосная «Микрорайон» | сентябрь | 1 ед. | 48,50 |  | ООО УК «Водоканал» |
| 8 | ул. Дзержинского, 3. Замена водопроводного ввода в дом Ду 50 мм ПЭ100, SDR17 | август | 70 п.м. | 122,20 | - | ООО УК «Водоканал» |
| 9 | Установка пожарного гидранта ул. Депутатская | сентябрь | 1 ед. | 16,50 | - | ООО УК «Водоканал» |
| 10 | Замена деревянного водопроводного колодца на ж/б Д 1,5 м, установка водоразборной колонки по ГОСТ ул. Островского | август | 1 ед. | 37,50 | - | ООО УК «Водоканал» |
| 11 | Замена водопровода Ду 110 мм ПЭ переулок ул. Чехова, Ломоносова | август | 150 п. м | 368,60 | - | ООО УК «Водоканал» |
| 12 | Установка пожарного гидранта ул. Красноармейская | август | 1 ед. | 16,50 | - | ООО УК «Водоканал» |
| 13 | Установка пожарного гидранта ул. Свердлова | сентябрь | 1 ед. | 16,50 | - | ООО УК «Водоканал» |
| 14 | Замена водопроводного колодца Д 1,5 м ул. Ленина, 21 | август | 1 ед. | 28,00 | - | ООО УК «Водоканал» |
| 15 | Замена водопроводного колодца Д 1,5 м ул. Чапаева | август | 1 ед. | 28,00 | - | ООО УК «Водоканал» |
| 16 | Замена участка водопровода по ул. Радищева Ду 50 мм | июль | 100 п.м. | 174,60 | - | ООО УК «Водоканал» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | Прокладка водопровода Ду 100 мм по переулку Усольскому от ул. Усольской до ул. Шелехова | сентябрь | 202 п. м | 496,40 | - | ООО УК «Водоканал» |
| 18 | Замена участка водопровода по ул. Литвинова Ду 110 мм п/э | сентябрь | 204 п. м | 501,20 | - | ООО УК «Водоканал» |
| 19 | Установка утепленного павильона над скважиной № 340 «Порт» по ул. Транспортной | сентябрь | 1 ед. | 45,50 | - | ООО УК «Водоканал» |
|  | ИТОГО по водопроводным сетям |  |  | 2265,80 | 12692,38/ 1730,78 |  |
| Канализационные сети |
| 1 | Установка люков на канализационные колодцы магистрального коллектора ул. Комсомольская | август | 12 ед. | 52,80 | - | ООО УК «Водоканал» |
| 2 | Замена перекрытий ж/б канализационных колодцев Д 1 м взамен разрушенных. Ул. Степная | август | 4 ед. | 8,10 | - | ООО УК «Водоканал» |
| 3 | Установка люков на колодцы ул. Молодежная | август | 3 ед. | 13,60 | - | ООО УК «Водоканал» |
| 4 | Установка люков на колодцы магистрального коллектора Ду 600 мм ул. Молодежная | август | 3 ед. | 13,60 | - | ООО УК «Водоканал» |
| 5 | Установка плит перекрытия на канализационные колодцы Д 1 м - 4 шт. Замена канализационного колодца Д 1 м - 1 шт. (2 кольца Д 1 м, 1 кольцо 0,7 м, перекрытие Д 1 м – 1шт.) ул. Ангарская | август | - | 16,90 | - | ООО УК «Водоканал» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Ремонт кровли. Строительство нового помещения для персонала. КНС № 1 | август | - | 70,00 | - | ООО УК «Водоканал» |
| 7 | Замена участка канализационного коллектора трубой КОРСИС Д 160 мм. От здания СЭМТ по ул. Комсомольская, 2 | июль | 35 п. м | 122,10 | - | ООО УК «Водоканал» |
| 8 | Замена участка канализационного коллектора трубой КОРСИС Д300мм. От квартала ТСЖ «Огонек» вдоль ул. Тимирязева с восстановлением асфальтового покрытия 30 м кв. | август-сентябрь | 15 п. м | 102,40 | - | ООО УК «Водоканал» |
|  | ИТОГО по канализационным сетям |  |  | 399,50 |  |  |
| Жилой фонд |
| 1 | МКД по ул. Серегина, 15, ремонт кровли | сентябрь | - | - | 0/150 | «Департамент единого Заказчика» |
| 2 | МКД по ул. Серегина, 8, ремонт систем ХВС, ГВС, отопления | сентябрь | - | - | 0/150 | «Департамент единого Заказчика» |
| Образовательные учреждения и объекты социальной сферы |
| 1 | МОУ Макарьевская СОШ, ремонт системы отопления | сентябрь | - | - | 0/60 | «Департамент единого Заказчика» |
| 2 | МОУ СОШ № 3, оснащение ИТП | сентябрь | - | - | 0/90 | «Департамент единого Заказчика» |

Руководитель аппарата администрации					Г.А.Макогон

Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи			Т.Д.Ивановский